АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  19.07.2024 № 634

п.Кшенский

О внесении изменений и дополнений в План реализации

муниципальной программы Советского района Курской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными

услугами граждан в Советском районе Курской области»

Во изменение постановления Администрации Советского района Курской области от 26.12.2014 года №1344 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Советского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в Советском районе Курской области» Администрация Советского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Администрации Советского района Курской области от 26.12.2014 года №1344 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в Советском районе Курской области» (в редакции от 18.05.2015г.№394, от 25.05.2015г. №398от 03.08.2015г. №532, от 23.12.2015г. №807,  от 25.01.2016г. №33, от 21.04.2016г. №205, от 03.03.2016г. №126, от 05.08.2016г. №381, от 07.11.2016г. №536, от 31.10.2016г. №506, от 27.12.2016г. №657, от 31.07.2018г.№539, от 29.01.2019г. №74, от 22.04.2019 №334, от 04.06.2019 № 419, от 22.07.2019г. № 518, от 03.12.2019 № 981, от 14.02.2020 №155, от 17.03.2020 №238, от 17.06.2020 №481, от 27.01.2021 №75, от 01.06.2021 №495, от 14.10.2021 №974, от 21.01.2022 №76, от 16.03.2022 №279, от 06.05.2022 №529, от 24.06.2022 №705, от 23.09.2022 №1008, от 09.02.2023 № 180, от 12.05.2023 №524, от 31.08.2023 №826, от 09.11.2023 №1048, от 15.02.2024 №160, от14.03.2024 №218) следующие изменения:

1.1.План реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в Советском районе Курской области» читать в новой редакции (прилагается).

2.Постановление вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте муниципального образования «Советский район» Курской области.

Глава  Советского района

Курской области                                                                                           В.М.Жилинков

Утвержден

постановлением Администрации

Советского района Курской области

от 26.12.2014 года № 1344

(в редакции от 19.07.2024  № 634)

План реализации

муниципальной программы Советского района Курской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Советском районе Курской области»

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Советского района Курской области | Бюджеты поселений Советского района Курской области | Внебюджетные источники |
| 1 | Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Советском районе Курской области"; | Администрация Советского района Курской области | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 | 1251,46051 99,9991 1417,5 472,5 1260,0 0,0 11801,7 17472,35037 5060,21817 2798,862 1671,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 287,172 0,0 542,427 168,463 547,92023 х 657,3108 477,42967 843,11811 498,35062 х х х х х х | 539,21826 0,0 384,934 136,024 286,10477 х 9230,4072 11022,84681 1221,31289 1085,44156 х х х х х х | 425,07025 99,9991 490,139 168,013 425,975 0,0 1913,982 5972,07389 2995,78717 1215,06982 1671,0 х х х х х | х 0,0 х х х х х х х х х х х х х х | х 0,0 х х х х х х х х х х х х х х |
|  | Контрольное событие 2.1. Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий» | Администрация Советского района Курской области | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 | 945,0 0,0 1417,5 472,5 1260,0 0,0 2205,0 2224,952 3832,5 2758,862 1671,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 287,172 0,0 542,427 168,463 547,92023 х 657,3108 477,42967 843,11811 498,35062 х х х х х х | 317,596 0,0 384,934 136,024 286,10477 х 541,0232 511,23433 1221,31289 1085,44156 х х х х х х | 340,232 0,0 490,139 168,013 425,975 0,0 1006,666 1236,288 1768,069 1175,06982 1671,0 х х х х х | х х х х х х х х х х х х х х х х | х х х х х х х х х х х х х х х х |
|  | Контрольное событие 2.2. «Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012 в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация Советского района Курской области | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.3. Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований | Администрация Советского района Курской области | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 | 306,46051 99,9991 0,0 0,0 0,0 0,0 9596,7 14897,39837 1227,71817 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 221,62226 0,0 х х х х 8689,384 10511,61248 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 84,83825 99,9991 х х х х 907,316 4385,78589 1227,71817 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.5. Проведение мероприятий по определению управляющей компании МКД | Администрация Советского района Курской области | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 | х х х х х х х х х 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | х х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | х х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | х х х х х х х х х 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | х х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | х х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 3 "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Советского района Курской области"; | Администрация Советского района Курской области | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2025 2026-2030 | 331,0 220,0 0,0 70,0 146,6 700,0 608,45737 58,646 848,0 0 0 | 0,0 х х х х х х х х х х | 0,0 х х х х х х х х х х | 331,0 220,0 0,0 70,0 146,6 700,0 608,45737 58,646 848,0 0 0 | х х х х х х х х х х х | х х х х х х х х х х х |
|  | Контрольное событие 3.1. «Благоустройство: озеленение, организация и содержание мест захоронения (кладбищ), прочие мероприятия по благоустройству» | Администрация Советского района Курской области | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | х х х х х х х х х х х х х х х х | х х х х х х х х х х х х х х х х | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | х х х х х х х х х х х х х х х х | х х х х х х х х х х х х х х х х |
|  | Контрольное событие 3.2. «Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких бытовых отходов, организация и содержание мест захоронения ТБО» | Администрация Советского района Курской области | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2025 2026-2030 | 331,0 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 608,45737 58,646 848,0 0 0 | х х х х х х х х х х х | х х х х х х х х х х х | 331,0 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 608,45737 58,646 848,0 0 0 | х х х х х х х х х х х | х х х х х х х х х х х |
|  | Контрольное событие 3.3. «Мероприятия по подготовке и заключению концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения Советского района Курской области» | Администрация Советского района Курской области | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 | 0,0 0,0 0,0 70,0 146,6 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | х х х х х х х х х х х х х х х х | х х х х х х х х х х х х х х х х | 0,0 0,0 0,0 70,0 146,6 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | х х х х х х х х х х х х х х х | х х х х х х х х х х х х х х х х |
|  | Контрольное событие 3.4 «Мероприятие по осуществлению полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами». | Администрация Советского района Курской области | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 3. | Итого по муниципальной программе Советского района Курской области | Администрация Советского района Курской области | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 | 1582,46051 319,9991 1417,5 542,5 1406,6 700,0 12410,15737 17530,99637 5908,21817 2798,862 1671,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 287,172 0,0 542,427 168,463 547,92023 х 657,3108 477,42967 843,11811 498,35062 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 539,21826 0,0 384,934 136,024 286,10477 х 9230,4072 11022,84681 1221,31289 1085,44156 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 756,07025 319,9991 490,139 238,013 572,575 700,0 2522,43937 6030,71989 3843,78717 1215,06982 1671,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | х 0,0 х х х х х х х х х х х х х х | х 0,0 х х х х х х х х х х х х х х |