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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 09.02.2026 года № 81

п. Кшенский

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу
«Охрана окружающей среды в  Советском районе 
Курской области»

[bookmark: _Hlk188523547]В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Советский муниципальный район» Курской области, постановлением Администрации Советского района Курской области от 30.09.2013 года № 933 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Советский район» Курской области, в соответствии с решением Представительного Собрания Советского района Курской области от 10.12.2025 №198 «О бюджете муниципального образования «Советский муниципальный район» Курской области на 2026 год  и на плановый период 2027 и 2028 годов» Администрация Советского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
[bookmark: _Hlk34304247][bookmark: _Hlk20825094]1.Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды в Советском районе Курской области», утверждённую постановлением Администрации Советского района Курской области от 16.02.2015г. №146 (в редакциях от 25.01.2016 №35, от 02.06.2016 №264, от 30.12.2016 №667, от 27.01.2017 №43, от 11.04.2017 №204, от 13.11.2017 №741, от 29.01.2018 №42, от 26.07.2018 №525, от 26.01.2019 №77, от 31.07.2019 №557, от 03.10.2019 г. №750, от 10.12.2019 №994, от 14.02.2020 №156, от 12.03.2020 №221, от 05.06.2020 №446, от 18.08.2020 №614, от 02.11.2020 №838, от 08.12.2020 №927, от 21.01.2021 №31, от 28.01.2021 №78, от 06.04.2021 №302, от 01.06.2021 №494, от 03.08.2021 №706, от 13.10.2021 №958, от 25.01.2022 №87, от 10.03.2022 №254, от 08.06.2022 №653, от 27.09.2022 №1025, от 20.01.2023 №63, от 22.03.2023 №327, от 02.06.2023 №565, от 28.08.2023 №823, от 01.11.2023 №1022, от 26.01.2024 №88, от 13.03.2024 №215, от 23.07.2024 №635, от 28.01.2025 №54, от 10.02.2025 №107, от 19.03.2025  №  202, 01.09.2025 № 600, 30.09.2025 №622, от 23.01.2026 №31) следующие изменения:
1.1.Муниципальную программу «Охрана окружающей среды в Советском районе Курской области» изложить в новой редакции (прилагается).
2.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Советский муниципальный район» Курской области.

Глава Советского района
Курской области  							                      	А.Ю. Шевченко
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Паспорт 
муниципальной программы Советского района Курской области  
«Охрана окружающей среды в Советском районе Курской области»

	Ответственный исполнитель программы 
	 Отдел ЖКХ, строительства, архитектуры, транспорта, связи и экологии Администрации Советского района Курской области

	Соисполнители программы
	отсутствуют


	Участники программы
	Муниципальные образования Советского района

	Подпрограммы программы
	Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Советского района Курской области»
Подпрограмма 2 «Экология и природные ресурсы Советского района Курской области»

	Цели программы
	1.Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду. 
2. Обеспечение населения качественной питьевой водой.
3. Сохранение и обеспечение функционирования природных систем, обеспечение экологической безопасности на территории района

	Задачи программы
	Обеспечение населения водой надлежащего качества;
получение   своевременной   и    объективной информации о состоянии окружающей среды на территории Советского района; 
развитие   экологического   образования    и формирование     экологической      культуры населения Советского района;
обеспечение населения Советского района Курской области достоверной информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов на территории области;
 ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде  (исторически сложившихся несанкционированных свалок).

	Целевые
индикаторы и показатели
программы      
	количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения;
численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества (тыс. человек);
количество реконструированных (модернизированных) объектов, в рамках реализации Регионального проекта  «Чистая вода»;
количество проведенных комплексных экологических обследований объектов накопленного вреда окружающей среде на территории Советского района Курской области;
количество ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде;

	Этапы и сроки реализации программы

	Срок реализации программы: 2015 – 2030 годы. 
1-й этап 2015-2020 годы
2-й этап 2021-2025 годы
3-й этап 2026-2030 годы

	Объемы бюджетных ассигнований программы
	[bookmark: _Hlk136271283][bookmark: _Hlk97909935][bookmark: _Hlk156901140][bookmark: _Hlk160545021][bookmark: _Hlk189552572][bookmark: _Hlk193186356][bookmark: _Hlk188345936]     Объём финансового обеспечения реализации муниципальной программы за 2015-2030 годы составит  82158,63858 тыс. руб., из них: за счет средств федерального бюджета- 35317,6 тыс. руб.;  за счёт средств областного бюджета – 23472,13445 тыс. руб., за счёт средств бюджета Советского района Курской области- 23368,90413 тыс. руб., в том числе по годам:

             2015 год- 2332,25412 тыс. руб.              
             2016 год-  1580,722 тыс. руб.
             2017 год- 1782,51348 тыс. руб.           
             2018 год-  85,32129 тыс. руб.
             2019 год-  156,9381 тыс. руб.              
             2020 год-  4515,86540 тыс. руб.
             2021 год-  14286,15136 тыс. руб.                  
             2022 год-  33447,43086 тыс. руб.
             2023 год-  21447,03269 тыс. руб.                        
             2024 год-  1011,17728 тыс. руб.
             2025 год-  2248,52618 тыс. руб.
             2026 год- 495,0 тыс. руб.
             2027 год-  30,0 тыс. руб.
             2028 год- 30,0 тыс. руб.
             2029 год- 0,0 тыс. руб.
             2030 год- 0,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	[bookmark: _Hlk161040575]- Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду;
- повышение обеспечения водными ресурсами текущих и перспективных потребностей населения и объектов экономики Советского района;
- качественное исполнение полномочий в сфере водоснабжения населения;
- улучшение качества жизни жителей Советского района;
- повышение уровня питьевого водоснабжения населения Советского района;
- повышение экологической культуры населения Советского района;
- количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения- 90;
- количество построенных (реконструированных) объектов водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода»-3;
[bookmark: _Hlk188523684]- численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества- 7,6 тыс.чел.;
- количество проведенных комплексных экологических обследований объектов накопленного вреда окружающей среде на территории Советского района Курской области- 1;
 - ликвидация накопленного экологического ущерба- 1;
- обеспечение экологической безопасности на территории Советского района Курской области;
- снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду;
- улучшение экологических условий проживания населения области;
обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду



I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.
На большей части территории Советского района Курской области экологическая обстановка удовлетворительная.
Однако принимаемые меры еще не дали устойчивых позитивных изменений в ее состоянии.
Медленными темпами снижается острота проблемы обеспеченности населения питьевой водой, как главной составляющей жизнедеятельности человека и природной среды.
В результате морального и физического износа происходит дальнейшее разрушение имеющихся объектов водоснабжения, возникает дефицит качественной питьевой воды и больше всего в летний период, когда потребность в ней значительно возрастает.
Отсутствие в бюджетах муниципальных образований в достаточном объеме средств не позволяет органам местного самоуправления в полной мере реализовать предоставленные им полномочия по водоснабжению в границах муниципальных образований, в том числе осуществлять строительство новых или модернизировать существующие объекты.
По этой причине жители населенных пунктов сельской местности вынуждены самостоятельно изыскивать альтернативные источники воды, которые не всегда отвечают санитарным нормам.
Отрицательное влияние на окружающую среду продолжают оказывать промышленные, топливно-энергетические, транспортно-дорожные и сельскохозяйственные предприятия.
Атмосферный воздух загрязняется вредными веществами и в основном при эксплуатации передвижных источников.
Не снижается острота проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами.
Недостаточный уровень экологической культуры населения является следствием увеличения количества несанкционированных свалок мусора, засоряются прибрежные зоны, зоны отдыха, лесные массивы.
Полигон твердых бытовых отходов на территории муниципального района отсутствует, имеющаяся исторически сложившаяся свалка ТКО вблизи с.Липовчик Волжанского сельсовета закрыта, как несоответствующая требованиям действующего законодательства и включена в Территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами, как объект накопленного вреда окружающей среде. Реализация мероприятий по её ликвидации является важным фактором в сфере обеспечения экологической безопасности. 
На территории Советского района Курской области имеется значительное количество постоянных и временных водотоков, а также искусственных водоемов, оснащенных гидротехническими сооружениями.
За последние годы в результате изменения форм собственности, дефицита финансовых средств и задержки проведения ремонтно-эксплуатационных мероприятий многие из них представляют угрозу природной среде.
Несанкционированные свалки отходов осложняют санитарно-  эпидемиологическую обстановку в поймах рек и водоохранных зонах.
Источниками загрязнения водных объектов продолжают оставаться недостаточно очищенные канализационные и сточные воды.
Природные и техногенные факторы также влияют на экологическую обстановку. Они приводят к подъему подземных вод к земной поверхности, в результате хозяйственной деятельности человека наносится ущерб.
Решение отмеченных проблем будет осуществляться на районном уровне путем реализации программно-целевых природоохранных мероприятий, направленных на:
· строительство новых объектов водоснабжения, ремонт и реконструкцию водозаборных скважин, водопроводных сетей и шахтных колодцев на территории муниципальных образований, преимущественно сельских поселений;
· модернизацию существующих объектов водоснабжения с вводом в эксплуатацию подземных насосных станций второго подъема, оснащенных современными средствами защиты и управления;
· продолжение строительства электромеханических водозаборных установок, зарекомендовавших себя как наименее затратные и эффективные источники питьевой воды для населения, проживающего в отдаленных от райцентров населенных пунктах;
· улучшение экологического образования и формирование экологической культуры населения;
· защиту территорий населенных пунктов от подтопления грунтовыми водами, в том числе за счет усиления защищенности от разрушений гидротехнических сооружений;
· улучшение функционирования объектов очистки сточных вод;
· обеспечение потребности населения в водных ресурсах на основе эффективного использования водно-ресурсного потенциала;
улучшение экологических условий проживания населения района.
 Изложенные в настоящей муниципальной программе экологические проблемы и пути их преодоления соответствуют основным положениям Водной стратегии Российской Федерации на период до 2024 года, Закону Курской области «Об охране окружающей среды на территории Курской области».
Муниципальная программа призвана обеспечить проведение органами местного самоуправления Советского района Курской области последовательной и эффективной политики в области экологического развития на территории Советского района Курской области.
         Выполнение поставленных задач предполагается осуществить программным методом, который позволяет выявить наиболее важные проблемы и обеспечить их решение за счет мобилизации необходимых финансовых и организационных ресурсов, в том числе во взаимодействии с природоохранными органами.

 II.Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Настоящая муниципальная программа разработана и реализуется с учетом Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203, Стратегии социально-экономического развития Советского района Курской области на период до 2030 года, утверждённой решением Представительного Собрания Советского района Курской области четвертого созыва от 24.02.2022 №255.
Приоритетами в сфере обеспечения экологической безопасности Советского района Курской области являются:
· обеспечение благоприятной окружающей среды на территории муниципального образования;
· снижение вредного воздействия на окружающую среду и повышение уровня экологической безопасности;
· ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде;
· сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.
Приоритетные направления деятельности в Советском районе Курской области в сфере экологии и защиты окружающей среды на период до 2030 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:
· Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
04.12.2006 федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», от № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации».
В рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204 по направлению стратегического развития «Экология» в рамках национального проекта «Экология» разработаны региональные проекты «Сохранение уникальных водных объектов» и «Чистая страна» и по направлению стратегического развития «Жилье и городская среда» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» разработан региональный проект «Чистая вода».
Муниципальная программа разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных стратегических документах страны и региона.
В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.
Целью программы является:
· создание благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории Советского района Курской области;
              -обеспечение экологической безопасности на территории района;
              -обеспечение населения Советского района Курской области достоверной информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов на территории области;
·  ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде  (исторически сложившихся несанкционированных свалок).
Задачи муниципальной программы:
-обеспечение населения Советского района Курской области экологически           чистой питьевой водой;
-проведение мероприятий по охране окружающей среды
Экономический эффект муниципальной программы будет достигнут за счет применения современных технологий и материалов отечественного производства, позволит уменьшить энергозатраты и расходы потребителей при добыче и использовании подземных вод, увеличить сроки эксплуатации объектов водоснабжения, повысить устойчивость их функционирования в неблагоприятных климатических условиях.
Программа призвана способствовать реализации задач по улучшению экологической обстановки на территории Советского района Курской области и повышению уровня экологической безопасности, реализации разработанного комплекса мер, направленных на снижение факторов риска здоровью населения и негативного воздействия на окружающую среду.
Показателями выполнения программы являются:
-количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения (шт);
численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества (тыс. человек);
- количество реконструированных (модернизированных) объектов, в рамках реализации Регионального проекта  «Чистая вода»;
-количество проведенных комплексных экологических обследований объектов накопленного вреда окружающей среде на территории Советского района Курской области;
-количество ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде;
Ожидаемые результаты программы:
-количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения -  90 шт;
- численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества- 7,6 тыс.чел.;
· - ликвидация накопленного экологического ущерба- 1;
· обеспечение экологической безопасности на территории Советского района Курской области;
· снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду;
· улучшение экологических условий проживания населения области;
· обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду
Программа выполняется в 3 этапа: 1 этап: 2015 - 2020 годы, 2 этап: 2021-2025 годы, 3-й этап 2026-2030 годы.

[bookmark: bookmark1]II.Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
-количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения;
-численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества (тыс. человек)
-количество проведенных комплексных экологических обследований объектов накопленного вреда окружающей среде на территории Советского района Курской области;
-количество ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде;
- количество построенных (реконструированных) объектов водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода»-3;
Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы, так же как и перечень программных мероприятий, сформирована с учетом задач Программы, выполнение которых позволит достигнуть поставленную цель.
Реализация мероприятий приведет к улучшению обеспеченности питьевой водой жителей Советского района Курской области, в том числе пенсионеров, инвалидов, участников и ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, повышению работоспособности объектов водоснабжения, находящихся в собственности Советского района Курской области.
Проведение мониторинга антропогенного воздействия источников загрязнения на окружающую среду позволит своевременно выявлять и прогнозировать развитие негативных процессов, влияющих на качество окружающей среды, качество воды в водных объектах и их состояние, обеспечит необходимыми данными для дальнейшей разработки и реализации мер по предотвращению негативных последствий этих процессов, а также оценки эффективности мероприятий по охране окружающей среды и водных объектов, проводимых на территории Советского района Курской области.
Улучшение качества воды в водных объектах и снижения негативного воздействия водных объектов является важнейшим условием обеспечения санитарно - эпидемиологической безопасности населения, а также сохранения естественной среды обитания водных биологических ресурсов Советского района Курской области. 
Также реализация мероприятий программы позволит: ликвидировать накопленный экологический ущерб; обеспечить экологическую безопасность на территории Советского района Курской области; снизить уровень негативного воздействия на окружающую среду; улучшить экологические условия проживания населения района; обеспечить конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду; формировать экологическую культуру, развить экологическое образование и воспитание населения района.

[bookmark: bookmark2]III. Обобщённая характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных обязательств и модернизацию сложившихся систем эффективности реализации охраны, окружающей среды, создания благоприятных условий для улучшения экологической обстановки в Советском районе Курской области.

Муниципальная программа включает две подпрограммы:
подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Советском районе Курской области»
подпрограмма 2 «Экология и природные ресурсы Советского района Курской области»,
 реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели муниципальной программы и решение программных задач:
.   Для подпрограммы муниципальной программы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значения, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь, намеченные цели и решить соответствующие задачи.
В рамках Подпрограммы 1 «Экология и чистая вода в Советском районе Курской области» будут реализованы мероприятия, направленные на:
· обеспечение населения Советского района Курской области экологически чистой питьевой водой.
            В рамках Подпрограммы 2 «Экология и природные ресурсы Советского района Курской области» будут реализованы мероприятия, направленные на:
-            ликвидацию объекта накопленного вреда окружающей среде (несанкционированная свалка вблизи с.Липовчик Волжанского сельсовета)
Реализация мероприятий подпрограмм муниципальной программы, наряду с положительными тенденциями в экономике и социальной сфере, будет способствовать достижению цели и решению задач муниципальной программы.   
В процессе реализации муниципальной программы допускается внесение изменений в нормативные правовые акты Советского района Курской области, связанные со сферой её применения, в соответствии с изменениями законодательства, принимаемыми на федеральном и региональном уровнях, а также с учётом необходимости обеспечения соответствия данных актов с мероприятиями, реализуемыми в сфере охраны окружающей среды, на территории Советского района Курской области

IV.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)
В рамках программы оказание муниципальными учреждениями Советского района Курской области муниципальных работ (услуг) не предусмотрено.

V.Обобщённая характеристика основных мероприятий, реализуемых поселениями Советского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации муниципальной программы (если муниципальная программа направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие поселений Советского района Курской области в рамках их полномочий)
[bookmark: bookmark3]Участие поселений Советского района Курской области в разработке и реализации муниципальной программы не предусмотрено

VI.	Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно- правовых форм и форм собственности в реализации муниципальной программы

В реализации муниципальной программы участвуют предприятия и организации, расположенные на территории Советского района Курской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности (по согласованию).
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  VII. Обоснование выделения подпрограмм

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Советского района Курской области»
Подпрограмма 2 «Экология и природные ресурсы Советского района Курской области».
Подпрограмма муниципальной программы выделена исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.
Мероприятия Подпрограмм охватывают полный комплекс проблем по защите окружающей среды и их решению.
[bookmark: bookmark5]         VIII. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Объём финансового обеспечения реализации муниципальной программы за 2015-2030 годы составит  82158,63858 тыс. руб., из них: за счет средств федерального бюджета- 35317,6 тыс. руб.;  за счёт средств областного бюджета – 23472,13445 тыс. руб., за счёт средств бюджета Советского района Курской области- 23368,90413 тыс. руб., в том числе по годам:

             2015 год- 2332,25412 тыс. руб.              
             2016 год-  1580,722 тыс. руб.
             2017 год- 1782,51348 тыс. руб.           
             2018 год-  85,32129 тыс. руб.
             2019 год-  156,9381 тыс. руб.              
             2020 год-  4515,86540 тыс. руб.
             2021 год-  14286,15136 тыс. руб.                  
             2022 год-  33447,43086 тыс. руб.
             2023 год-  21447,03269 тыс. руб.                        
             2024 год-  1011,17728 тыс. руб.
             2025 год-  2248,52618 тыс. руб.
             2026 год-  495,0 тыс. руб.
             2027 год- 30,0 тыс. руб.
             2028 год- 30,0 тыс. руб.
             2029 год- 0,0 тыс. руб.
                          2030 год- 0,0 тыс. руб.
IX. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы, состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы не предусмотрено.

Х. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций достижение приоритетов и целей политики в сфере охраны окружающей среды Советского района Курской области.
Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:
-макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители. Влияние негативных последствий финансовой нестабильности приводит к изменению приоритетов финансирования в охране окружающей среды: первоочередными становятся мероприятия, направленные на сохранение и поддержание в нормативном состоянии существующих объектов;
-макроэкономические риски, связанные с изменением конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебаниях цен в экономике. Связанное с колебаниями цен на строительные материалы возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий подпрограммы.
Реализация муниципальной программы сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий муниципальной программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы, в первую очередь, на федеральном уровне.
Достижение показателей муниципальной программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации.
Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении муниципальной программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ. Система управления реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:
· оптимизация распределения конкретных рисков между исполнителями подпрограммы с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;
· использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов и программ для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;
· применение вариантного подхода при планировании мероприятий;
· планирование реализации основных мероприятий муниципальной программы в ограниченных временных рамках - в течение одного финансового года;
· периодическая корректировка состава основных мероприятий и показателей (индикаторов) с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы по результатам мониторинга реализации муниципальной программы.

XI. Методика оценки эффективности муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:
- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в приложении №1, по формуле:
Сд = Зф/Зп*100%, где:
Сд - степень достижения целей (решения задач),
Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы/подпрограммы в отчетном году,
Зп - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) муниципальной
программы/подпрограммы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений, или
Сд = Зп/Зф*100% - для показателя (индикатора), тенденцией изменения которых является
снижение значений;
- оценки уровня освоения средств бюджета Советского района Курской области и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных в приложении №3, по формуле:
Уф = Фф/Фп*100%, где:
Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,
Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,
Фп - объем бюджетных назначений по муниципальной программе на отчетный год.
Реализация муниципальной программы характеризуется:
-высоким уровнем эффективности;
-удовлетворительным уровнем эффективности;
-неудовлетворительным уровнем эффективности.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
-значения 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
-не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;
-освоено не менее 98% средств, запланированных для реализации муниципальной программы в отчетном году.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
-значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
-не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме; освоено от 95 до 98% средств, запланированных для реализации муниципальной программы в отчетном году.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным. Для расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы при оценке эффективности ее реализации используются данные форм федерального статистического наблюдения Росстата: данные бухгалтерской и финансовой отчетности исполнителей и соисполнителей муниципальной программы; иные формы отчетности и статистические сборники, содержащие информацию, необходимую для расчета показателей эффективности муниципальной программы.

Паспорт 
подпрограммы 1 «Экология и чистая вода Советского района Курской области»

	Ответственный исполнитель подпрограммы 

	 Отдел ЖКХ, строительства, архитектуры, транспорта, связи и экологии Администрации Советского района Курской области

	Участники подпрограммы

	Муниципальные образования Советского района

	Программно-целевые инструменты подпрограммы
	отсутствуют

	Цель подпрограммы
	Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду; 

	Задачи подпрограммы
	- обеспечение    населения    Советского района достоверной информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов на   территории района;    
- получение   своевременной   и    объективной информации о состоянии окружающей среды на территории Советского района; 
- развитие   экологического   образования    и формирование     экологической      культуры населения Советского района.

	Целевые
индикаторы и показатели
подпрограммы      
	 - количество построенных (реконструированных) и отремонтированных  объектов водоснабжения и водоотведения;
  - количество реконструированных (модернизированных) объектов, в рамках реализации Регионального проекта  «Чистая вода».
- численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	Срок реализации подпрограммы: 2015 – 2030 годы. 
1-й этап 2015-2020 годы; 2-й этап 2021-2025 годы, 3-й этап 2026-2030 годы

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	     Объём финансового обеспечения реализации муниципальной программы за 2015-2030 годы составит  81081,86658 тыс. руб., из них: за счет средств федерального бюджета- 35317,6 тыс. руб.;  за счёт средств областного бюджета – 23472,13445 тыс. руб., за счёт средств бюджета Советского района Курской области- 22292,13213 тыс. руб., в том числе по годам:

             2015 год- 2332,25412 тыс. руб.              
             2016 год-  1580,722 тыс. руб.
             2017 год- 1782,51348 тыс. руб.           
             2018 год-  85,32129 тыс. руб.
             2019 год-  156,9381 тыс. руб.              
             2020 год-  4515,86540 тыс. руб.
             2021 год-  14286,15136 тыс. руб.                  
             2022 год-  33447,43086 тыс. руб.
             2023 год-  21447,03269 тыс. руб.                        
             2024 год-  1011,17728 тыс. руб.
             2025 год-  2169,67418  тыс. руб.
             2026 год- 495,0 тыс. руб.
             2027 год- 30,0  тыс. руб.
             2028 год- 30,0 тыс. руб.
             2029 год- 0,0 тыс. руб.
                         2030 год- 0,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	- обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду;
- обеспечение экологической безопасности на территории Советского района; 
- качественное исполнение полномочий в сфере водоснабжения населения;
- улучшение качества жизни жителей Советского района;
- повышение экологической культуры населения Советского района.



1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 
	
  Острота проблемы экологической безопасности населения вызвана неблагоприятными для человека и живой природы изменениями в состоянии окружающей среды: ее загрязнением (воздуха, воды и почвы), истощением используемых ресурсов и др. в результате развития промышленных производств, увеличения количества автотранспорта, а также снижения возможностей регенерации среды. 
В этой связи поиск стабилизации и улучшения экологической обстановки на территории Советского района обусловливает необходимость перехода от анализа имеющейся информации о состоянии окружающей среды к выработке мер по решению данной проблемы.
Охрана и рациональное использование водных ресурсов.
Советский район образован в 1928 году. Относится к восточному агроклиматическому району Курской области с умеренно-континентальным климатом. Среднегодовая температура воздуха составляет +5,1°C, среднемесячная температура июля +18,5°C, а января -8,5°C. Абсолютный максимум температуры +41°C, минимум -37°C.
Граничит на западе с Черемисиновским и Тимским районами, на севере-с Липецкой и Орловской областями, на востоке - с Касторенским районом. На юге - с Горшеченским районом. Протяженность района с севера на юг составляет 45 км, с запада на восток -55 км. Площадь района -1,20 тыс. кв. км, что составляет 4% территории области. Рельеф местности представляет собой холмистую равнину, прорезанную реками и оврагами. Общая протяженность рек по Советскому району составляет 122 км. Все реки относятся к бассейну Дона. В частности, р. Кшень имеет протяженность по территории района 12 км., р. Расховец -25 км., р. Грязная -26 км., р.Крестище -17 км., р.Переволочная-13 км. Р.Городище-10км, р.Грайворонка-19км. Все реки мелководные. Гидрологические условия для строительного освоения на большей части территории района благоприятные, и особенно на повышенной, водораздельной площади, где подземные воды дренированы оврагами до глубины 25-30 м. Наиболее высокие уровни отмечены на поймах рек и по днищам оврагов с водотоками, где они фиксируются на глубинах 0-5 м.
Лесистость территории составляет 1,73%. Почвенный покров района довольно разнообразен. Основными типами почв района являются черноземы 89,4%, пойменные, луговые-5,3%, крупные балочные склоны 3,1%. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 80,5 % территории района – 89990,0 га, из них 83564,0 га – пашня.
Что касается наличия полезных ископаемых, то крупных месторождений полезных ископаемых к настоящему времени не выявлено, есть небольшие месторождения глины, суглинков, силикатные пески, фосфориты.  Использовать их на перспективу можно для выработки кирпича.  Минерально-сырьевая база района представлена месторождениями строительных материалов в частности, месторождение тугоплавких глин в д.Большая Карповка, «Васильевское» месторождение строительных песков. Запасы месторождения глины составляют 23,1 млн.т. Запасы и ресурсы тугоплавких глин оценены и разрабатываются только на месторождении «Большая Карповка». На территории возможно развитие предприятий по производству строительных материалов и промышленной добыче фосфоритов.
В состав муниципального района входят 10 сельских и 1 городское поселение. Всего насчитывается 117 населенных пунктов. Административным центром является п.Кшенский. Население на 1 января 2015 года составляет 19,773 тыс. чел. Среди сельских населенных пунктов преобладают поселения с численностью населения от 100 до 500 человек -41%. Плотность населения – 31 чел./кв.км.

Состояние водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в целом удовлетворительное. Вместе с тем их отдельные участки требуют очистки и благоустройства, обозначения соответствующими знаками. 
Выполнение данных мероприятий, а также контроль за режимом использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос позволяет сохранить и улучшить благоприятные условия для рекреации.
Расчистка обеспечит увеличение пропускной способности русел, позволит вскрыть забитые илом родники, оздоровить подводный мир живой природы.
Отдельным направлением должна стать работа по обустройству природных родников и ключей, которые могут быть отнесены к особо охраняемым территориям местного значения.
Вопросы водоснабжения Советского района питьевой водой, ее фактического использования (учета), минимизации потерь при транспортировке, работа очистных сооружений являются приоритетными в производственной программе АО «Курскоблводоканал».

Экологическое воспитание, образование, информирование населения
В рамках данной подпрограммы планируется проведение работы по повышению уровня экологических знаний, объединению усилий органов местного самоуправления, общественных объединений, бизнеса и населения в целом по экологическому просвещению путем реализации следующих основных направлений:
- информирование населения о состоянии окружающей среды в городе;
- проведение «круглых столов», пресс-конференций, бесед, подготовка статей и выступлений в СМИ по вопросам окружающей среды;
- организация и проведение мероприятий, посвященных Дням защиты от экологической опасности, Всемирному Дню охраны окружающей среды;
- проведение конкурсов:
а) «Лучший двор»;
б) «Чистый подъезд»;
в) «Самое чистое предприятие» и др.;
- обеспечение непрерывной цепи экологического образования и воспитания «Детский сад – школа – семья»;
- организация летних лагерей для учащихся школ с экологическим уклоном;
- приобретение экологической литературы для библиотек, МКОУ, МОУДОД,

Раздел 2. Приоритеты и цели муниципальной политики, в том числе общие требования к политике муниципальных образований.

Политика Администрации Советского района в области охраны окружающей среды базируется на следующих основных принципах:
- предотвращение негативных экологических последствий в результате хозяйственной деятельности, учет отдаленных экологических последствий;
- отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с воздействием на природные системы, если их последствия непредсказуемы для окружающей среды;
- природопользование на платной основе и возмещение населению и окружающей среде ущерба, наносимого в результате нарушения законодательства об охране окружающей среды;
- открытость экологической информации;
- участие гражданского общества, органов самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Исходя из указанных приоритетов государственной политики была сформулирована цель настоящей программы - предотвращение нарушений природоохранного законодательства, улучшение экологической ситуации, обеспечение благоприятных условий для жизни населения, обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную среду.

Исходя из целей муниципальной политики и в соответствии с основными приоритетами, была сформулирована цель подпрограммы 1 - обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и сохранение природных систем.
Достижение цели муниципальной программы требует решения следующих задач:
- обеспечение    населения    достоверной информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов на   территории города;       
- информационно-аналитическое, организационно-техническое  обеспечение программных  мероприятий;
- обеспечение рационального использования минерально-сырьевых ресурсов;
- обеспечение   населения   экологически чистой питьевой водой;
- получение   своевременной   и    объективной информации о состоянии окружающей среды на территории Советского района; 
- развитие   экологического   образования    и формирование     экологической      культуры населения Советского района.

Раздел 3. Перечень и характеристики основных мероприятий подпрограммы 1 и ведомственных целевых программ с указанием сроков их реализации и ожидаемых  результатов.
Основными мероприятиями подпрограммы 1 являются:
- создание ЭВУ в муниципальных образованиях Советского района;
- изготовление ПСД на текущий ремонт водозаборных скважин в муниципальных образованиях района;
- ремонт водонапорных башен и водопроводной сети в муниципальных образованиях района;
- обустройство родников;
- разработка проектов ЗСО объектов водоснабжения;
-подготовка и изготовление ПСД на реконструкцию (модернизацию) объектов водоснабжения в МО района;
- реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения в МО района;
- региональный проект «Чистая вода».
Мероприятия подпрограммы 1 направлены на создание и поддержание благоприятной среды обитания жителей Советского района, решение вопросов сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов производства и потребления, подготовка печатных изданий, рекламных роликов экологической тематики.
Экологическое образование позволит усвоить экологические и этические нормы, ценности, выработать профессиональные навыки и будет способствовать формированию такого образа жизни, который требуется для обеспечения устойчивого развития Советского района.

Реализация мероприятия позволит уберечь от полного исчезновения немало прекрасных, особо ценных ландшафтов, а также будет способствовать снижению уровня негативного воздействия на окружающую среду, улучшению экологических условий проживания населения.
         Ожидаемые результаты от реализации основного мероприятия:
- Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду;
- повышение обеспечения водными ресурсами текущих и перспективных потребностей населения и объектов экономики Советского района;
- качественное исполнение полномочий в сфере водоснабжения населения;
- улучшение качества жизни жителей Советского района;
- повышение уровня питьевого водоснабжения населения Советского района;
- повышение экологической культуры населения Советского района;
- количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения- 90;
- количество построенных (реконструированных) объектов водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода»-3;
- численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества- 7,6 тыс.чел.
Срок реализации подпрограммы 1 2015 – 2030 годы. 1-этап: 2015-2020 годы; 2- этап: 2021-2025 годы, 3-й этап 2026-2030 годы.

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на 
достижение цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы с указанием
 основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 предусматривает применение комплекса экономических, организационных, нормативных правовых мер:

- программных мероприятий на текущий год и бюджетных заявок на их финансирование;
- проектной и рабочей документации по реализации программных мероприятий, проведение конкурсов среди исполнителей и заключение договоров по итогам конкурсов;
- контроль хода реализации мероприятий.
Администрация Советского района с учетом выделяемых исполнителям программы на её реализацию финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям программы, механизм   реализации   программы, состав   исполнителей   обеспечивает   подготовку   и   предоставление
предложений по финансированию мероприятий программы в очередном финансовом году.
	Мероприятия подпрограммы 1 предусматривается реализовывать на основе муниципальных контрактов, которые заключаются администрацией Советского района с исполнителем, победившим в конкурсе. 
	Проведение конкурсов регламентируется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Раздел 5. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 1.

Система целевых индикаторов и показателей подпрограммы 1 сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения цели и решения задач подпрограммы 1.
При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к характеристике каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, своевременность и регулярность).
Состав целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы 1 увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность муниципальной подпрограммы 1 на весь период ее реализации, и структурирован с учетом минимизации количества.
Показатели муниципальной программы характеризуют конечные общественно-значимые результаты развития в Советском районе природопользования и охраны окружающей среды.
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:
- количество построенных (реконструированных) и отремонтированных  объектов водоснабжения и водоотведения;
- численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества,
- количество реконструированных (модернизированных) объектов, в рамках реализации Регионального проекта  «Чистая вода».
Реализация муниципальной программы позволит обеспечить растущие потребности экономики Советского района и снизить отрицательное влияние промышленности и жилищно-коммунального хозяйства на окружающую среду, улучшить экологическую обстановку, создать более комфортные условия для проживания населения.
Социальная эффективность программы характеризуется улучшением условий проживания населения, снижением риска заболеваний, обусловленных воздействием фактора загрязнения окружающей среды, благоприятных условий для жизни будущих поколений



Раздел 6. Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета муниципального района, основным мероприятиям подпрограммы 1, а также по годам реализации подпрограммы 1).

    Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств районного бюджета и средств областного бюджета при условии их поступления.
Объём финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2015-2030 годы составит 81081,86658 тыс. руб., из них: за счет средств федерального бюджета- 35317,6 тыс. руб.;  за счёт средств областного бюджета – : 23472,13445 тыс. руб., за счёт средств бюджета Советского района Курской области – 22292,13213 тыс. руб., в том числе по годам:
             2015 год- 2332,25412 тыс. руб.              
             2016 год-  1580,722 тыс. руб.
             2017 год- 1782,51348 тыс. руб.           
             2018 год-  85,32129 тыс. руб.
             2019 год-  156,9381 тыс. руб.              
             2020 год-  4315,86540 тыс. руб.
             2021 год-  14086,23136 тыс. руб.                  
             2022 год-  32849,43086 тыс. руб.
             2023 год-  21447,03269 тыс. руб.                        
             2024 год-  1011,17728 тыс. руб.
             2025 год- 2169,67418 тыс. руб.
             2026 год- 495,0 тыс. руб.
             2027 год- 30,0 тыс. руб.
             2028 год- 30,0 тыс. руб.
                         2029 год- 0,0 тыс. руб.
                         2030 год- 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Экология и природные ресурсы Советского района Курской области»

[bookmark: Par667]ПАСПОРТ
подпрограммы «Экология и природные ресурсы Советского района
Курской области»

	Ответственный исполнитель подпрограммы 
	- комитет экологической безопасности и природопользования Курской области

	Участники подпрограммы 
	- отсутствуют

	Цели подпрограммы 
	[bookmark: _Hlk34292820]- сохранение и обеспечение функционирования природных систем, обеспечение экологической безопасности на территории района

	Задачи подпрограммы 
	[bookmark: _Hlk34292880] - обеспечение населения Советского района Курской области достоверной информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов на территории области;
 ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде  (исторически сложившихся несанкционированных свалок)

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 
	[bookmark: _Hlk34293085][bookmark: _Hlk34293245][bookmark: _Hlk34291353]количество проведенных комплексных экологических обследований объектов накопленного вреда окружающей среде на территории Советского района Курской области;
количество ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде;


	Этапы и сроки реализации подпрограммы 
	- срок реализации подпрограммы: 1 этап:  2020 – 2025 годы, 2-й этап 2026-2030 годы.

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 
	- объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета составляет 1631,772 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 200,0 тыс. рублей;
2021 год – 199,920 тыс. рублей;
2022 год – 598,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
2025 год-  78,852 тыс. рублей
2026 год-  495,0 тыс. руб.
        2027 год-  30,0 тыс. руб.
        2028 год- 30,0 тыс. руб.
2029 год- 0,0 тыс. руб.
2030 год- 0,0 тыс. руб.


	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
	[bookmark: _Hlk34293156]- ликвидация накопленного экологического ущерба;
обеспечение экологической безопасности на территории Советского района Курской области;
снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду;
улучшение экологических условий проживания населения области;
обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду;
формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания населения района



1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной
сфере и прогноз ее развития

Курская область является одним из субъектов Российской Федерации, обладающим уникальными по объемам и разнообразию природными ресурсами, способными обеспечить нужды Курской области и других регионов.
Состояние окружающей среды в Советском районе Курской области продолжает оставаться напряженным.
[bookmark: _Hlk34292448]На территории района расположена исторически сложившаяся свалка твёрдых коммунальных отходов вблизи с.Липовчик Волжанского сельсовета, в 2017 году указанная свалка была закрыта. В настоящее время она размещена в Территориальной схеме обращения с отходами Курской области, как объект накопленного вреда окружающей среде. Реализация мероприятий по её ликвидации является важным фактором в сфере обеспечения экологической безопасности.
По-прежнему острыми экологическими проблемами на территории района остаются:
низкий уровень экологической образованности населения;
недостаточное законодательное и нормативно-правовое обеспечение охраны окружающей среды и природопользования.
В связи с этим возрастает актуальность:
изучения динамики изменения окружающей среды, определения причин и источников негативного воздействия на окружающую среду;
разработки и реализации мер по улучшению экологической ситуации, по рациональному использованию природных ресурсов;
проведения воспитательной и образовательной работы с населением района.
[bookmark: Par756]
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и 
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных
ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов
 реализации подпрограммы

Цели подпрограммы 2 – сохранение и обеспечение функционирования природных систем, обеспечение экологической безопасности на территории района.
Основные задачи подпрограммы 2: 
обеспечение населения Советского района Курской области достоверной информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов на территории области;
ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде;
Для достижения целей и решения задач используются следующие показатели (индикаторы): 
количество проведенных комплексных экологических обследований объектов накопленного вреда окружающей среде на территории Советского района Курской области;
количество ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде.
[bookmark: _Hlk34293308][bookmark: _Hlk34292601]Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит: ликвидировать накопленный экологический ущерб; обеспечить экологическую безопасность на территории Советского района Курской области; снизить уровень негативного воздействия на окружающую среду; улучшить экологические условия проживания населения района; обеспечить конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду; формировать экологическую культуру, развить экологическое образование и воспитание населения района.
Подпрограмма 2 реализуется в срок 2020 – 2030 годы в 2 этапа: 1 этап 2020-2025г.г, 2 этап 2026-2030г.г..
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.
[bookmark: Par771]3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Система мероприятий подпрограммы 2 направлена на достижение намеченных целей и решение поставленных задач в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.
[bookmark: Par775][bookmark: Par816]В подпрограмме 2 «Экология и природные ресурсы Курской области» реализуются следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по обследованию территории и ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде, в том числе разработка ПСД»
В рамках данного основного мероприятия осуществляются мероприятия по определению класса опасности ТКО, размещенных на объекте накопленного вреда окружающей среде (исторически сложившаяся свалка вблизи с.Липовчик Волжанского сельсовета), определить степень загрязнения почв на земельных участках, прилегающих к свалке, разработать проектно-сметную документацию на её ликвидацию и осуществить мероприятия по ликвидации.
Реализация мероприятий по данному направлению позволит ликвидировать экологический ущерб, связанный с проблемой размещения на территории района исторически сложившейся свалки вблизи с.Липовчик Волжанского сельсовета, обеспечить экологическую безопасность района и улучшить состояние среды проживания.
Мероприятие реализуется за счет средств местного бюджета.
Последствия нереализации основного мероприятия: угроза загрязнения окружающей среды 

[bookmark: Par826][bookmark: Par832][bookmark: Par839]4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы 2

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 предусматривается осуществлять за счет средств местного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы 2 на период 2020 – 2030 годов за счет средств местного бюджета 1631,772 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 200,0 тыс. рублей;
2021 год – 199,920 тыс. рублей;
2022 год – 598,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
2025 год-  78,852 тыс. рублей
2026 год-  495,0 тыс. руб.
        2027 год-  30,0 тыс. руб.
        2028 год- 30,0 тыс. руб.
2029 год- 0,0 тыс. руб.
2030 год- 0,0 тыс. руб.


Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета приведено в приложении № 5 к муниципальной программе.
[bookmark: Par855]

5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2 и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы 2

Потенциальные изменения действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования следует отнести к основным рискам реализации подпрограммы 2.
К рискам относится также и неполучение в полном объеме финансирования мероприятий за счет средств местного бюджета.
К рискам также можно отнести нарушения условий договоров и контрактов исполнителями программных мероприятий.
Данные риски можно минимизировать за счет своевременного контроля за ходом выполнения подпрограммы 2 и совершенствования механизма текущего управления ее реализацией.














Приложение№1

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограммы
 муниципальной программы и их значениях
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Муниципальная программа Советского района Курской области «Охрана окружающей среды в Советском районе Курской области»
	
	
	
	
	

	1
	Количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения
	Шт.
	4
	61
	86
	87
	87
	87
	87
	88
	89
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90

	2
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества
	Тыс. чел.
	0,779
	5,461
	6,936
	6,95
	6,95
	6,95
	6,95
	7,32
	7,5
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6

	3
	[bookmark: _Hlk122597731]Количество реконструированных (модернизированных) объектов, в рамках реализации Регионального проекта  «Чистая вода»
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	количество проведенных комплексных экологических обследований объектов накопленного вреда окружающей среде на территории Советского района Курской области
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	количество ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	--
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Советского района Курской области»
	
	
	
	
	

	1
	Количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения
	Шт.
	4
	61
	86
	87
	87
	87
	87
	88
	89
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90

	2
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества
	Тыс. чел.
	0,779
	5,461
	6,936
	6,95
	6,95
	6,95
	6,95
	7,32
	7,5
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6

	3
	Количество реконструированных (модернизированных) объектов, в рамках реализации Регионального проекта  «Чистая вода»
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2 «Экология и природные ресурсы Советского района Курской области»

	1
	количество проведенных комплексных экологических обследований объектов накопленного вреда окружающей среде на территории Советского района Курской области
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	количество ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	--
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-





Приложение №4
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

	Наименование подпрограммы,                                            основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Срок начала реализации 
	Срок окончания реализации
	Ожидаемый непосредственный результат
	Последствия нереализации основного мероприятия
	Связь с показателями программы

	
	
	
	
	
	
	

	Программа «Охрана окружающей среды в Советском районе Курской области»  
	 Администрация Советского района Курской области
	 2015
	2030
	1.Повышение уровня экологического просвещения и образования населения Советского района Курской области 
2.Улучшение качества поставляемой питьевой воды для жителей села

	 
	 

	Подпрограмма 1«Экология и чистая вода в Советском районе Курской области на 2015-2030 годы»

	Мероприятие 1: Строительство ЭВУ в муниципальных образованиях района 
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